## Slide 1: Workshop 1: Opstarten!
Pr-IP
Propedeuse I-Project
Arnoud van Bers
Arnoud.Bers@han.nl

## Slide 2: Wat is eigenlijk een project?
Tijdelijke samenwerking van een aantal mensen met verschillende disciplines
om binnen een vastgestelde tijd
een vooraf vastgesteld doel
met een vastgesteld budget te bereiken.

## Slide 3: Projectorganisatie I-Project
“Tijdelijke samenwerking van een aantal mensen met verschillende disciplines…”
Hoe ziet de projectorganisatie er voor dit project uit?
              Heeft budget
              Neemt formele beslissingen / tekenbevoegd
              Bewaken voortgang en kwaliteit
              Dagelijkse leiding
              Externe communicatie
              Bewaken planning/budget/kwaliteit
              Correcte uitvoering van taken
              Eigen planningen beheren
              Voortgang rapporteren Projectleider
              Adviseurs

## Slide 4: Projectmatig werken
“..om binnen een vastgestelde tijd
een vooraf vastgesteld doel
met een vastgesteld budget te bereiken”
Dit kan alleen beheersbaar blijven als er projectmatig wordt gewerkt!
-Planning, Fasering
-Doelstelling, Deelproducten
-Risico’s

## Slide 5: Fasering
Opdelen in fasen om beheersbaarheid te vergroten
Projectopdracht (Anton Mijnder)
Plan van Aanpak
Ontwerp
Gedetailleerd Ontwerp
Project Resultaat
Gebruik & aanpassingen

## Slide 6: Het eerste product: Plan van Aanpak
-Procesmatige Elementen
  Planning
  Afspraken
-Product Elementen
Notes: Systeem Architectuur
Software componenten
Source-control (risico beheer)
Tussenproducten

## Slide 7: Tweede product: Ontwerpdocument
Functioneel
  Welke schermen
  Wat gaan deze schermen doen?
  Hoe navigeer je tussen de schermen?
Visueel
  Uitstraling
  Kleurgebruik
  Duidelijkheid
  Herkenbaarheid
  Bruikbaakheid

## Slide 8: Volgende week: Reviewsessie
Sitemap
  Welke pagina’s
  Navigatiepaden (wel/niet ingelogd)
Wireframes
  Homepage en 2 andere pagina’s
  Koppeling maken met use-cases
  Layout, widgets
Visual Design
  Kleurgebruik, uitstraling, call to action
  LET OP: Gebruik bronnen!

## Slide 9: Week 3: Reviewsessie 2 Gedetailleerd ontwerp & Beheerapplicatie
Website: High Fidelity ontwerpen
Beheerapplicatie
Verplaats je in de situatie van de klant / medewerker!
Schrijf use cases (gebruik voorbeeld)
Beschrijf de (sub-) schermen
Beschrijf de tabellen